Это пример,

нужно сделать аналогичный

по заданию

ГРАФИК

выполнения ВКР

студента Когдас Александра Александровича.

Тема проекта: Разработка терминала фотоэлектрического модуля.

| Наименование разделов работы | Трудоемкость,%(дней) | Срок готовности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Подбор литературы, изучение нормативной документации. | 4(3) | 20.02.15 |  |
| - Уточнение исходных данных для проектирования терминала фотоэлектрического модуля. | 5(4) | 24.02.15 |  |
| - Анализ конструкторских и технологических решений. | 10(8) | 04.03.15 |  |
| - Анализ известных отечественных и зарубежных технологий. | 8(5) | 09.03.15 |  |
| - Компоновка терминала фотоэлектрического модуля. | 13(11) | 20.03.15 |  |
|  | Сумма 40 | 24.03.15 | Контроль |
| - Разработка трехмерной модели терминала фотоэлектрического модуля. | 14(12) | 05.04.15 |  |
| - Разработка сборочного чертежа терминала фотоэлектрического модуля | 5(3) | 08.04.15 |  |
| - Разработка чертежа передней панели терминала фотоэлектрического модуля | 4(3) | 11.04.15 |  |
| - Разработка чертежа печатной платы регулятора напряжения. | 4(3) | 14.04.15 |  |
| - Разработка технологического процесса изготовления передней панели терминала фотоэлектрического модуля. | 5(4) | 22.04.15 |  |
| - Разработка программы для микроконтроллера регулятора напряжения | 5(4) | 26.04.15 |  |
| - Заключение. | 3(2) | 28.04.15 |  |
|  | Сумма 80 | 30.04.15 | Контроль |
| - Чистовое оформление пояснительной записки и чертежей. | 20(10) | 10.06.15 |  |
| - Нормоконтроль. | — | 11.06.15 |  |
| - Утверждение ВКР заведующим кафедрой | — | 13.06.15 |  |
| - Защита проекта в ГАК. | — | 15.06.15 |  |

Руководитель проекта____________________________________Сенигов П.Н..

Дипломник_____________________________________________Когдас А.А..